|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****Будаговского сельского поселения** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
|  |
| **«01»декабря 2016г. № 53В - ПГ****с. Будагово** |
|  |
| **Об утверждении муниципальной программы «Организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.»** |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm) Российской Федерации, Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm)от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm) Будаговского муниципального образования, руководствуясь постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 31 декабря 2015 года № 38-ПГ «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Будаговского сельского поселения и их формирования и реализации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.» (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будаговский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будаговского сельского поселения.

3. Настоящий документ вступает в силу с 1 января 2017 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Будаговского

сельского поселения И.А.Лысенко

Утверждена

Постановлением

администрации Будаговского

сельского поселения

от «01» 12. 2016 г. №53В-ПГ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.»**

Администрация Будаговского муниципального образования

Тулунского района Иркутской области

**2016 г.**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Организация водоснабжения населения**

**Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.» (далее – муниципальная Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Будаговского сельского поселения.Предприятия и организации различных форм собственности. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги – организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Устойчивое функционирование системы водоснабжения. 2. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.3. Бесперебойное обеспечение населения водоснабжением в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей.  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение аварийности на объектах водоснабжения. |
| Подпрограммы программы | Программа не содержит подпрограмм. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2017-2019 гг. всего – 276,00 тыс. руб.,в том числе: Объем финансирования по годам:2017 год –270,00 тыс. рублей;2018 год –3,0 тыс. рублей;2019 год –3,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | В результате выполнения программных мероприятий улучшится обеспечение жителей Будаговского сельского поселения качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан.  |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 В состав территории Будаговского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: д. Аверьяновка, д. Килим, д. Северный Кадуй, д. Южный Кадуй, д. Трактово-Курзан, п. Ключевой, с. Будагово.

 Граница муниципального образования начинается в точке пересечения автодороги «Красноярск – Иркутск» и границы Тулунского и Нижнеудинского районов. От этой точки граница идет по изгибам границы Тулунского и Нижнеудинского районов в северном направлении, затем поворачивает на восток, проходя узловую точку Тулунского, Нижнеудинского и Братского районов, и идет по границе Тулунского и Братского районов. Далее, поворачивает на юг по ломаной границе Уютского и Илирского лесничеств Тулунского лесхоза, в 3000 м. юго-восточнее МТФ граница идет в юго - восточном направлении, затем в 4000 м. северо-западнее с. Умыган, поворачивает на юго-восток, далее в 3800 м. северо-западнее с. Умыган граница идет на юг, пересекая автодорогу «с. Умыган – МТФ», в 3000 м. восточнее с. Умыган проходит в юго – западном направлении по пашне, затем кривой леса пашни в юго-восточном направлении, пересекая авто-дорогу «Умыган – Северный Кадуй» идет в 1000 м. северо-западнее, граница поворачивает на восток до полосы отвода ВСЖД, идя по ее северной стороне, пересекает и проходит по извилистой р. Курзанка, далее по кривой лесных кварталов 7, 18, 25, 13, 39, 40, 59, 72, 73, 71, 70, 69 Будаговского лесничества Тулунского лесхоза, затем по лесным кварталам между Тулунским и Икейским лесхозами, затем по границе Тулунского и Нижнеудинского районов идет на север, где и замыкается с исходной точкой.

 Общая площадь земель муниципального образования, в том числе земли сельхозугодий – 102 тысячи гектаров.

Площадь земель населенных пунктов составляет 485, 38 га.

 Климат на территории поселения резко континентальный, с продолжительной и холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1, 8 до – 3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20, 5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до +17, 3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -58.

 Экономико-географическое положение Будаговского поселения следует считать относительно благоприятным: его большая часть расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуникации для связи с ближайшими поселениями района.

 Около 50 % численности населения Будаговского сельского поселения является трудоспособным населением в трудоспособном возрасте.

Центральным из населенных пунктов является с. Будагово, в котором сконцентрировано большее количество водонапорных скважин. Круглогодично населению необходимо использование воды.

 В С. Будагово находится 6 водонапорных башен, 2 колонки, в д. Трактово-Курзан 1 водонапорная башня, в д. Северный Кадуй – 1 башня, в д. Южный Кадуй – 1 башня, в д. Килим – 1 башня, в д. Аверьяновка – 1 башня, в п. Ключевой – 1 башня. Таким образом, на одну водонапорную башню приходится 176 человек.

 Общая численность населения составляет: 1935 человек:

Д. Аверьяновка – 81,

Д. Килим – 102,

Д. Южный Кадуй –72,

Д. Северный Кадуй – 130,

Д. Трактово – Курзан - 193,

П. Ключевой – 94,

С. Будагово - 1263.

 Чаще всего источником средств к существованию, является доход от подсобного хозяйства, для ведения которого необходимо круглогодичное использование чистой питьевой воды.

Водопроводных сетей нет, хотя их присутствие очень бы облегчило жизнь населения.

 Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное значение имеет качество питьевой воды – важнейшее условие сохранения здоровья населения.

На сегодня задача по организации водоснабжения населения является многогранной и сложной, поэтому требует комплексного поэтапного решения с помощью программно-целевого метода.

Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по организации водоснабжения населения, и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей на территории Будаговского сельского поселения. Для решения этого круга вопросов данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по замене изношенных запасных частей и оборудования для водонапорных башен, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа разработана по результатам обследования проблем организации водоснабжения населения, с учетом предложений индивидуальных предпринимателей, обслуживающих водонапорные башни и предприятия коммунального комплекса МУСХП «Центральное».

Основной целью Программы является - повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги – организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения.

Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Устойчивое функционирование системы водоснабжения.

2. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.

3. Бесперебойное обеспечение населения водоснабжением в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей.

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены в **Приложении 1** к муниципальной Программе.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017-2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

**Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Будаговского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Будаговского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

**Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в **приложении № 2** к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в **приложении № 3** к муниципальной программе.

**Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Срокисполнения | Объем финансирования | Источникфинансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всеготыс. | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019  |
| 1. | Ремонт водонапорных башен  | 2017- 2019 | 6,000 | - | **3,00** | **3,00** | Бюджет Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения |
| 2. | Приобретение глубинных насосов. | 2017-2018 | 200,28276 | 200,28276 | - | - | Бюджет Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения |
| 3. | Замена глубинного насоса, д. Трактово-Курзан | 2017 | 48,71724 | 48,71724 | - | - | Бюджет Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения |
| 4. | Приобретение кабеля для водонапорной башни | 2017 | 21,000 | 21,000 | - | - |  |  |
|  | Всего: |  | 276,000 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | Бюджет Будаговского сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения |

**Раздел 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В целом, в результате реализации муниципальной Программы улучшится бесперебойное обеспечение жителей Будаговского сельского поселения водоснабжением, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.

В 2019 году в результате исполнения мероприятий муниципальной Программы будут получены следующие результаты: снизится аварийность на объектах водоснабжения на 10%.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Будаговского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| отчётный год2015 год | текущий год (оценка)2016 год | первый год действия программы 2017 год | второй год действия программы 2018 год | третий год действия программы 2019 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **Муниципальная программа****«**Организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг**.»** |
| 1. | Снижение аварийности на объектах водоснабжения составит 10% | % | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Будаговского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017 год | второй год действия программы2018 год | третий год действия программы2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.» | **Всего, в том числе:** | **Всего** | **270,00** | **3,0** | **3,0** |
| Местный бюджет (далее – **МБ**) | 270,00 | 3,0 | 3,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Будаговского сельского поселения | **Всего** | **270,00** | **3,0** | **3,0** |
| МБ | 270,00 | 3,0 | 3,0 |
| *ОБ* | *0* | *0* | *0* |
| *ФБ* | *0* | *0* | *0* |
| *ИИ* | *0* | *0* | *0* |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Будаговского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017 год | второй год действия программы2018 год | третий год действия программы2019 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Организация водоснабжения населения Будаговского сельского поселения на 2017-2019гг.» | **Всего, в том числе:** | **Всего** | **270,00** | **3,0** | **3,0** | **276,00** |
| **Местный бюджет (далее – МБ)** | **270,00** | **3,0** | **3,0** | **276,00** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее -ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района (далее - МБСП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Будаговского сельского поселения | **Всего** | **270,00** | **3,0** | **3,0** | **276,00** |
| **МБ** | **270,00** | **3,0** | **3,0** | **276,00** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт водонапорных башен, приобретение глубинных насосов, замена глубинного насоса, д. Трактово-Курзан,приобретение кабеля для водонапорной башни. | Администрация Будаговского сельского поселения | ***Всего:*** | **270,00** | **3,0** | **3,0** | **276,00** |
| ***МБ*** | **270,00** | **3,0** | **3,0** | **276,00** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |