**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Будаговского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**16 июня 2014 г**. **№ 16-пг**

**с. Будагово**

Об утверждении муниципальной

программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры сельского поселения»

для Будаговского муниципального образования

 на 2014-2016 гг.

 Руководствуясь ст. 164, ст.ст. 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Будаговского сельского поселения, постановлением Будаговского сельского поселения от 18.12.2013 года №39-ПГ «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Будаговского сельского поселения»,

**постановляю:**

1.Считать утратившей силу муниципальную программу «Подготовка к зиме объектов ЖКХ поселений» для Будаговского муниципального образования на 2014-2016 годы»

2. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения» для Будаговского муниципального образования на 2014-2016 гг. (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования и в газете «Будаговский вестник» .

3. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета Будаговского муниципального образования на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Будаговского

сельского поселения И.А.Лысенко

Утверждена

постановлением администрации

Будаговского сельского поселения

от 16.06. 2014 г. № 16-пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения»**

**для Будаговского муниципального образования**

**на 2014-2016 гг.**

**с. Будагово**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения»**

***для Будаговского муниципального образования***

***на 2014-2016 гг.***

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.Наименование программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения» для Будаговского муниципального образования на 2014-2016 гг. (далее программа) |
| 1.2.Куратор программы  | Администрация Будаговского сельского поселения. |
| 1.3. Исполнители программных мероприятий  | Строительные организации, специализирующие на выполнении строительных и ремонтных работ. Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом . |
| 1.4. Цели и задачи программы | - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;- повышение надежности электроснабжения жизненно важных объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;- привлечение средств внебюджетных источником для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;Оснащение объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергообеспечения; |
|  |  |
| 1.5. Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016гг. |
| 1.6.Объемы источники финансирования | На реализацию мероприятий программы предусматривается:- средства бюджета Будаговского сельского поселения и-средства областного бюджетаСредства бюджета поселения:2014 год – 9,5 тыс. рублей;2015 год – 9,5 тыс. рублей;2016 год – 9,5 тыс. рублей.Средства областного бюджета:2014 год – 462,00 тыс. рублей;  |

**2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

 Состояние жилищно-коммунального комплекса Будаговского муниципального образования требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов с применением современных технологий и материалов.

 Основными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг, использование природных ресурсов, состояние окружающей среды, являются высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, ее технологическая отсталость и неоснащенность. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании в среднем 50 %.

 Были выполнены работы по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения, сетей водоотведения. Несмотря на все положительные изменения, произошедшие за последние годы, не все намеченное удалось реализовать в полном объеме, и кардинального изменения ситуации достигнуть не удалось. Положение дел в этой отрасли на территории поселения остается сложным.

Для решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, приведения существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

 По состоянию на 01 января 2014 года на территории Будаговского муниципального образования в эксплуатации находится 1 котельная находящаяся в собственности Тулунского муниципального района отапливающая социально значимые объекты - больницу, школу, жилые дома.

Общая протяженность сетей водоснабжения и теплоснабжения в целом по поселению составляет – 989 м..

 Сельское поселение полностью не оснащено резервными дизельными электростанциями. Тем самым создается угроза, в случае отсутствия электроснабжения, полностью оставить без тепла и воды объекты жизнеобеспечения района.

Работа по обозначенным направлениям требует координации и взаимодействия администрации поселения с администрацией района,

 а также с организациями жилищно-коммунального комплекса.

**3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:**

 Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышение надежности электроснабжения жизненно важных объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Будаговского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (реализация запланированных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанной с реконструкцией существующих объектов, строительством новых объектов взамен объектов с высоким уровнем износа);

- повышение эффективности управления объектами коммунальной

инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования

проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- оснащение объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования аварийными источниками электроснабжения;

- оказание содействия органам местного самоуправления сельского поселения, предприятиям жилищно-коммунального комплекса в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения ;

- создание нормативного запаса топлива.

Решение данных задач требует проведения комплекса мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в период прохождения отопительных сезонов.

 Программа основана на следующих принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- открытый конкурсный отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения частных средств в качестве источников финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель программных мероприятий |
| в том числе по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятия | Местный бюджет | Средства предприятия |
| 1 | Модернизация водонапорной башни(входящей в технологическую сеть) | 2015 |  |  | 9,5 | 70,5 |  |  | Администрация Будаговского сельского поселения |
| 2 | Замена котла в котельной с. Будагово | 2014 | 9,5 | 462,0 |  |  |  |  | Администрация Будаговского сельского поселения |
| 3 | Реконструкция насосной группы котельной | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация Будаговского сельского поселения |
| 4 | Модернизация системы загрузки топлива и шлакоудаления | 2015-2016 |  |  |  |  | 9,5 | 90,5 | Администрация Будаговского сельского поселения |
| 5 | Устройство резервного бака для подпитки котельной | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация Будаговского сельского поселения |
|  | Всего: |  | 471,5 | 80,00 | 100,00 |  |

**5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Заказчиком программы проводится отбор среди предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация муниципального образования направляет полученные финансовые средства на:

- софинансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- оснащение объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергообеспечения, в том числе индивидуальных теплогенераторов;

- предоставление финансовых средств на мероприятия по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и создание нормативного запаса топлива.

Администрация сельского поселения:

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией мероприятий программы;

- разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности освоенных средств (мониторинг);

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию работ по реализации программы и контроль над ходом выполнения мероприятий программы.

Контроль над ходом выполнения мероприятий программы осуществляет глава администрации муниципального образования.

 Индикатор состояния коммунальной инфраструктуры определяется как отношение числа аварий за предыдущий год в организациях коммунального комплекса к протяженности коммунальных сетей, обслуживаемых указанными организациями.

Индикатор инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения определяется как отношение фактического объема капиталовложений в коммунальный комплекс претендента в предыдущем году за счет средств всех источников финансирования, включая амортизационные отчисления, к среднегодовой балансовой стоимости основных средств коммунального комплекса претендента.

Индикатор планируемого инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры определяется как отношение стоимости проектов к среднегодовой стоимости основных средств организаций коммунального комплекса.

Количество участников программы определяется в соответствии с объемом субсидии.

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет средств бюджетов участников программы с привлечением средств внебюджетных источников.

**6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повысить качество предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

создать условия для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации;

повысить надежность работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия неплановых остановок;

обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;

снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

увеличить сроки эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования;

снизить риск техногенных катастроф;

снизить затраты на ликвидацию последствий аварийных ситуаций при перебоях с энергоснабжением на объектах коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

обеспечить надежное энергоснабжение котельных;

улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования;

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

Глава Будаговского

сельского поселения И.А.Лысенко