**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от  01.03.2017 г.  № 8-ПГ**

 Об      утверждении    плана    мероприятий

  по  приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными требованиями

на территории Будаговского сельского

поселения на 2017 год

  В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  в целях улучшения  качества  питьевой  воды на территории  Будаговского сельского поселения Администрация Будаговского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории  Будаговского      сельского   на  2017 год  (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее постановление на  официальном  сайте  Будаговского муниципального  образования  в  сети «Интернет»  и в газете

« Будаговский вестник».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Будаговского

сельского  поселения  И.А.Лысенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Будаговского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Лысенко«01» марта 2017 г. |

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, подаваемой абонентам с водонапорных башен на территории Будаговского сельского поселения Тулунского района на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Провести инвентаризацию источников питьевого водоснабжения  | март | Ведуший специалистГабец.Ю.Н.ИП.Сычева.А.А. |
| 2 |  Провести обследование по выявлению возможных источников загрязнение воды (несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, складирования навоза, следов сброса в водоем жидких бытовых отходов, помоев). | апрель | ГлавныйспециалистПриходько.М.В.Ведуший специалистГабец.Ю.Н. |
| 3 | Принять меры по ликвидации возможных источников загрязнения, в том числе несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, навоза, помоев и др. | Апрель-октябрь | Администрация |
| 4 | Принять меры по организации водоснабжения населения доброкачественной питьевой водой | постоянно | ИП.Сычева.А.А. |
| 5 | Произвести зачистку и обеззараживание емкостей:д. Северный Кадуй - ул.Новая 7;д. Южный Кадуй - ул. Трактовая 14-А;д. Трактово Курзан - ул.Трактовая 32-А;с. Будагово- ул.Транспортная 25-А,ул. Ленина 32, ул. Ленина 57-Б, ул. Лесная 1, ул. Заводская 17-Б. | Ежеквар-тально | ИП.Сычева.А.А. |
| 6 | Осуществить отбор проб воды по производственному контролю на качество подаваемой воды населениюд. Северный Кадуй - ул.Новая 7;д. Южный Кадуй - ул. Трактовая 14-А;д. Трактово Курзан - ул.Трактовая 32-А;с. Будагово- ул.Транспортная 25-А,ул. Ленина 32, ул. Ленина 57-Б, ул. Лесная 1, ул. Заводская 17-Б. | По отдельному графику | ИП.Сычева. А.А. |
| 7 | Организовать своевременность проведения ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций. | постоянно | ИП.Сычева.А.А. |
| 8 | Пробурить скважины и построить водонапорные башни д. Аверьяновка, д. Северный Кадуй. | 2017-2019.г. | Администрация |
| 9 | Установить учет и контроль исполнения плана мероприятий по приведении качества воды в соответствие с установленными требованиями. | постоянно | ГлавныйспециалистПриходько.М В.Ведуший специалист Габец.Ю.Н. |