**20.06.2017г. №26-ПГ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ**

**ПРОГРАММУ «РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И**

**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР**

**БУДАГОВСКОГО МО НА 2017-2019 ГОДЫ»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Будаговского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт, модернизация и

материально-техническое оснащение муниципального казенного учреждения

«Культурно-досуговый центр Будаговского МО на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Будаговского сельского поселения № 20-пг от 24.04.2017гизменения, изложив ее (программу) в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Будаговский вестник».

Глава Будаговскогосельского поселения

И.А.Лысенко

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Будаговского сельского поселения

от « 20 » июня 2017 года № 26-ПГ

**Муниципальная программа**

**«Ремонт, модернизация и материально- техническое переоснащение муниципального казённого учреждения культуры «Культурно - досуговый центр Будаговского МО»»**

**на 2017-2019г.г.**

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа  «Ремонт, модернизация и материально- техническое переоснащение муниципального казённого учреждения культуры «Культурно - досуговый центр Будаговского МО»  на 2017-2019гг. |
| Основание для разработки программы | Необходимость укрепления и развития материально – технической базы, эффективного использования объектов сферы культуры:  - Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ;  - Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  - Устава Будаговского сельского поселения;  - Устава МКУК «Культурно - досуговый центр Будаговского МО». |
| Куратор программы | Администрация Будаговского сельского поселения |
| Разработчик программы | МКУК «Культурно - досуговый центр Будаговского МО» |
| Исполнители программных мероприятий | МКУК «Культурно - досуговый центр Будаговского МО» |
| Цели программы | Повышение качества и доступности услуг через улучшение эксплуатационного состояния здания учреждения культуры путём проведения капитального ремонта, модернизации материально – технической базы МКУК «Культурно – досуговый центр Будаговского МО» |
| Задачи программы | 1. Выполнение капитального ремонта в МКУК «Культурно – досуговый центр Будаговского МО» 2. Создание условий для равного доступа к культурным благам и информационным ресурсам, культурно-досуговой деятельности всех категорий населения Будаговского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2019г.г. |
| Объемы и источники финансирования  (ресурсное обеспечение программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет**3 384,19333тыс. руб.,** из них:  2017 году – 270,67333 тыс. руб  –за счет средств местного бюджета Будаговского сельского поселения**270.67333**тыс. руб.  2018 год – 3092, 17 тыс. руб.  - за счет средств областного бюджета 2937,56 тыс.руб.  –за счет средств местного бюджета Будаговского сельского поселения**154,61**тыс. руб.  2019 год- 21,35 тыс. руб.  –за счет средств местного бюджета Будаговского сельского поселения**21,35** тыс. руб. |
| Целевые показатели | 1. Проведение капитального ремонта здания МКУК «Культурно – досуговый центр Будаговского МО» 2. Повышение основных контрольных показателей деятельности учреждения |
| Ожидаемые результаты | 1. Улучшение технического состояния здания:   -ремонт 100 м2кровли;  -ремонт 100м2полов;  - установка 100м2 оконных блоков;   1. Создание благоприятных условий для досуга жителей Будаговского сельского поселения; |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения   
программно-целевым методом

На территории Будаговского сельского поселения находится семь населенных пунктов. Общая численность населения составляет 1844 человека. Для жителей Будаговского сельского поселения муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно - досуговый центр Будаговского МО» является центром культурной и социальной жизни.

Учреждение было открыто в 1955 году, расположено в приспособленном отдельно стоящем одноэтажном здании общей площадью 589,5 м2, материал стен – шлакоблок, система отопления – котельная на твердом топливе. Всего помещений – 5, в том числе комнат для осуществления творческой деятельности - 3. В учреждении имеется библиотека общей площадью 96 м2, кабинет административного и художественного персонала. Вместимость зрительного зала составляет 407 посадочных мест.

С момента открытия учреждения специалистами культурно - досуговой деятельности ведется плодотворная целенаправленная работа по сохранению и развитию традиционной народной культуры на территории Будаговского сельского поселения.

На базе учреждения стабильно функционируют 5 клубных формирований различной направленности, ориентированные на различные возрастные категории населения. Коллективы принимают активное участие в творческих мероприятиях учреждения, в районных конкурсах, фестивалях.

Здание учреждения культуры находится в эксплуатации длительное время (62 года), поэтому требует не только текущего, но и капитального ремонта, как с точки зрения безопасности эксплуатации, так и изменившегося функционального назначения. Требуется замена кровли, неисправная кровля не позволяет использовать помещения учреждения по назначению и в полном объёме, приводит к разрушению стен. Деревянные оконные рамы пришли в негодность, и не сохраняют тепло в помещениях. Устаревшая электропроводка не позволяет использование современной звуковой и световой аппаратуры т.к. есть угроза пожарной безопасности. Все эти факторы негативно сказываются на качестве проведения массовых мероприятий и работе клубных формирований.

Несмотря на проведение ежегодных мероприятий по текущему ремонту в течение последних нескольких лет, объем предстоящего капитального ремонта достаточно обширен по видам работ.

Использование стратегического планирования в вопросах ремонта здания МКУК «Культурно – досуговый центр Будаговского МО» позволит обеспечить эффективное расходование средств, выделяемых на проведение капитального ремонта. Муниципальная целевая Программа является наиболее [действенным](http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/) методом такого планирования.

Реализация Программы, укрепит материально-техническую базу, улучшит имидж учреждения культуры, сделает его более привлекательным, а досуг более востребованным.

3. Основные цели и задачи Программы

Цель программы: Повышениекачества и доступности услуг через обеспечение материально – технических условий для выполнения уставных целей и задач развития учреждения культуры в Будаговском сельском поселении путём проведения капитального ремонта, модернизации материально – технической базы МКУК «Культурно – досуговый центр Будаговского МО»

Задачи программы:

1. Выполнение капитального ремонта в МКУК «Культурно – досуговый центр Будаговского МО»;

1. Создание условий для равного доступа к культурным благам и

информационным ресурсам, культурно-досуговой деятельности всех категорий населения Будаговского сельского поселения. Создание условий для доступа населения Будаговского сельского поселения к культурным благам и информационным ресурсам.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в установленном порядке через муниципальных заказчиков.

МКУК «Культурно - досуговый центр Будаговского МО» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного и местного бюджетов, а также подготавливает отчеты о ходе реализации программы за отчетный год.

Контроль выполнения Программы осуществляет в установленном порядке куратор Программы.

Контроль включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий.

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке.

5. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. Система мероприятий Программы направлена на решение поставленных задач.

Для решения задач Программы по выполнению капитального ремонта в МКУК «Культурно – досуговый центр Будаговского МО»планируется проведение работ по замене кровли, оконных блоков, частично полов, электрооборудования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Всего | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| Областной бюджет  (тыс. руб.) | Мест ный бюджет  (тыс. руб.) | Областной бюджет  (тыс. руб.) | Мест ный бюджет  (тыс. руб.) | Областной бюджет  (тыс. руб.) | Мест ный бюджет  (тыс. руб.) |
|  | Разработка проектной документации, сметного расчета стоимости реализации мероприятия, экспертиза стоимости мероприятия | 270,67333 |  | 270,67333 |  |  |  |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания МКУК«БудаговскогоМО» | 3092,17 |  |  | 2937,56 | 154,61 |  |  |
|  | Замена огражденияприлегающей территории | 21.35 |  |  |  |  |  | 21,35 |
| Итого | | 3 384, 19333 |  | 270,67333 | 2937,56 | 1154,61 |  | 21,35 |

6. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств областного и местного бюджетов обеспечиваются за счет:

1. Исключения возможности нецелевого использования

бюджетных средств.

1. Обеспечения прозрачности прохождения средств областного бюджета и бюджета Будаговского сельского поселения.

2. Реализация мероприятий Программы с участием средств бюджета Будаговского сельского поселения.

3. Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий Программы, и отчета о достигнутом значении показателей результативности, использования средств областного бюджета и бюджета Будаговского сельского поселения по форме и в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании планируемых показателей результативности Программы.

**Прогнозируемые значения целевых показателей,**

**которые должны быть достигнуты в результате реализации Программы**

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:

– укрепления единого социокультурного пространства на территории Будаговского сельского поселения;

– создания благоприятных условий для творческой, досуговой деятельности, интеграции культуры поселения в обще районный культурный процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена;

– увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;

– оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы.

**Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели Программы:** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Проведение капитального ремонта здания МКУК «КДЦ«Будаговского МО» (тыс.руб.) | 270,67333 | 3092,17 | 21,35 |
| Повышение основных контрольных показателей деятельности учреждения (процентов) | 100 | 101 | 103 |