**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**19.06. 2025 года № 103**

**с. Будагово**

**О внесении изменений в решение Думы**

**Будаговского сельского поселения № 68**

**от 27.11.2015 года «Об утверждении**

**программы комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры**

**Будаговского муниципального образования**

**на 2015-2032 годы»**

В целях приведения Устава Будаговского муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 33, 45, 48 Устава Будаговского муниципального образования, Дума Будаговского сельского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Внести изменения в решение Думы Будаговского сельского поселения № 68 от 27.11.2015 года «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Будаговского муниципального образования на 2015-2032 годы» изложив приложение «Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Будаговское сельское поселение» на 2015-2032 годы» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Будаговский вестник" и на официальном сайте Будаговского сельского поселения.

Глава Будаговского

сельского поселения Т.Ю. Кириенко

Приложение к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Будаговского

муниципального образования на 2015 - 2032 годы,

**Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Будаговское сельское поселение» на 2015-2032 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем финансирования  (тыс. .руб.) | Сроки | Источники финансирования |
| Водоснабжение: | 2800,00 |  |  |
| -Бурение артезианской скважины и строительство водонапорных башен в  д. Аверьяновка, д. Серный Кадуй; | 1 700,00 | 2023-2032 | Местный бюджет,  областной бюджет |
| -Реконструкция водонапорных башен по Будаговскому сельскому поселению:  -Замена емкостей для воды, реконструкция на водонапорных башнях с. Будагово, ул. Транспортная,  д. Южный Кадуй, ул. Трактовая. | 800,00 | 2016-2032 | Местный бюджет,  областной бюджет |
| -Строительство системы водоснабжения населенных пунктов поселения | 300,00 | 2023-2032 | Местный бюджет,  областной бюджет |
| Теплоснабжение: | 9503,00 |  |  |
| -Замена задвижек на обвязке насосной группы; | 50,00 | 2016 | Местный бюджет,  областной бюджет |
| -Монтаж перехода с воздушной прокладки в грунт; | 75,00 | 2015 | Средства предприятия |
| -Ограждение емкости 50м3; | 80,00 | 2016 | Средства предприятия |
| -Замена трубопровода отопления от котельной до гаража; | 200,00 | 2016 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Приобретение и установка теплообменного оборудования; | 600,00 | 2017 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Подключение новых потребителей к централизованному теплоснабжению; | 4000,00 | 2023-2036 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Внедрение автоматики и регулировки теплового потока на основе «частотных преобразователях и температурных датчиков»; | 400,00 | 2023-2036 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Обследование дымовой трубы (котельная); | 300,00 | 2023-2026 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Ремонт дымовой трубы (специализированные организации); | 500,00 | 2023-2026 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Разработка проектной документации для автоматического удаления шлака; | 900,00 | 2023-2026 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Приобретение и монтаж оборудования для удаления шлака; | 800,00 | 2026-2032 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Разработка проекта очистки воды на котельную и потребителей. | 900,00 | 2024-2032 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| - Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Будагово Тулунского района Иркутской области (котел КВр-0,63). | 548,00, из них: | 2026-2027 | Всего |
| 38,4 | 2026-2027 | местный бюджет |
| 509,6 | 2026-2027 | областной бюджет |
| -Капитальный ремонт котельной с. Будагово Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной с. Будагово (котел КВр-0,63). | 200,00 | 2024-2026 | Средства предприятия |
| -Приобретение дизельного генератора на котельную с. Будагово 100 кВт. | 1480,00, из них: | 2025-2026 | Всего |
| 103,6 | 2025-2026 | местный бюджет |
| 1376,4 | 2025-2026 | областной бюджет |
| Энергоснабжение: | 4650,00 |  |  |
| -Строительство ТП (1\*630 кВ), питание предусмотреть от ПС «Тяг. Будагово» с подключением к существующим воздушным линиям 10кВ.4 | 350,00 | 2016-2020 | Средства предприятия  областной бюджет |
| - реконструкция линий электропередач | 3500,00 | 2015-2018 | Средства предприятия  областной бюджет |
| - очистка просек | 800,00 | 2015-2024 | Средства предприятия  областной бюджет |
| Санитарная очистка и обращение с БО: | 1700,00 |  | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Ликвидация и рекультивация существующих свалок с БО | 300,00 | 2018-2026 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| - Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 900,00 | 20120-2032 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |
| -Организация контейнерных площадок в населенных пунктах | 500,00 | 2018-2028 | Средства предприятия  местный бюджет,  областной бюджет |